## Team Retro

Team Name:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sprint #: 1

Date: 09/16/2020

Scrum Master: Robert Sixto

Product Owner: Liz Toledo

Shopping Cart: Jabin Thomas

Book Details: Kenny Synvrit

What went well?

>Our Planning Meetings

> Our computer setup, and our learning and search on Django and familiarized with it.

What didn’t go well?

> Time management due to other priorities

How can we improve?

> Increase the amount of team meetings.

Action Items:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Assigned to | Due on |
| Learn how Profile Management works and create a feature for it | Liz Toledo | 9/27/20 |
| Learn how a shopping cart works in python | Jabin Thomas | 9/27/20 |
| Sorting algorithm to interface with Django | Robert Sixto | 9/27/20 |
| Learn book details and way to create mock data for the app | Kenny Synvrit | 9/27/20 |